Приложение 2 к постановлению

Администрации муниципального района

от 20.01.2022 № 41

**ПЛАН**

**организационных мероприятий по подготовке предприятий, учреждений и организаций Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель |
| 1 | Проведение весенних осмотров объектов инженерной инфраструктуры жилищно– коммунального комплекса, образования и культуры в населённых пунктах муниципального района | 01.04.2022-13.05.2022 | Управление развития инфраструктуры муниципального района (далее – УРИ),  Управление образования Администрации муниципального района (далее – УО),  Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района (далее - УМЗиПР), Управление культуры Администрации муниципального района (далее – УК), муниципальное предприятие «Таймыртопснаб» (далее – МП ТТС) во взаимодействии с органами местного самоуправления поселений (далее - ОМСП), предприятиями жилищно-коммунального комплекса (далее - ПЖКК) и краевыми учреждениями (далее – КУ) |
| 2 | Подготовка планов мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | до 08.04.2022 | ПЖКК |
| 3 | Подготовка планов мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | до 05.05.2022 | УРИ, УО, УК, ОМСП, КУ |
| 4 | Выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период (проведение конкурсов, аукционов, выявление победителей, заключение контрактов, финансирование мероприятий, проведение текущих и капитальных ремонтов, проверка хода проведения текущих и капитальных ремонтов) | 08.04.2022-07.09.2022 | УРИ, УО, УК, ОМСП,  ПЖКК, КУ |
| 5 | Подготовка государственной статистической отчётности по форме № 1 ЖКХ зима (срочная) и представление её в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | 01.07.2022  01.08.2022  01.09.2022  03.10.2022  01.11.2022 | УРИ, УМЗиПР, МП ТТС во взаимодействии с ОМСП |
| 6 | Подготовка информации по установленным формам и представление её в Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района | по запросу | УРИ, УМЗиПР, МП ТТС во взаимодействии с ОМСП |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Подготовка информации по установленным формам и представление её в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | по запросу | УРИ, УМЗиПР, МП ТТС во взаимодействии с ОМСП |
| 8 | Проведение координационных совещаний комиссии: |  |  |
| 8.1 | о ходе выполнения мероприятий по завозу топлива в населённые пункты муниципального района | два раза в месяц, с 21.06.2022  до окончания завоза | МП ТТС, УМЗиПР |
| 8.2 | о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса в поселениях муниципального района к отопительному периоду | 25.05.2022  24.06.2022  25.07.2022  25.08.2022  26.09.2022 | УРИ  во взаимодействии  с ОМСП |
| 8.3 | о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов образования и культуры в поселениях муниципального района к отопительному периоду | 25.05.2022  24.06.2022  25.07.2022  25.08.2022  26.09.2022 | УРИ, УО, УК во взаимодействии  с ОМСП |
| 8.4 | о ходе выполнения мероприятий по подготовке инженерных сетей г. Дудинки и объектов энергетики ПТЭС АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» | 25.05.2022  24.06.2022  25.07.2022  25.08.2022  26.09.2022 | ОМПС во взаимодействии с АО «Таймырбыт», ПТЭС АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» |
| 9 | Создание комиссий для оценки готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса муниципального района к работе в осенне-зимний период | до 29.07.2022 | УРИ, УО, УК  во взаимодействии  с ОМСП, руководители предприятий ЖКХ |
| 10 | Обеспечение проведения осеннего осмотра объектов жилищно-коммунального комплекса, образования и культуры муниципального района | до 31.08.2022 | УРИ, УО, УК  во взаимодействии  с ОМСП |
| 11 | Обеспечение проверок готовности объектов жилищно-коммунального комплекса, образования и культуры муниципального района, выдача паспортов готовности к осенне-зимнему периоду | до 31.08.2022 | УРИ, УО, УК  во взаимодействии  с ОМСП |
| 12 | Подготовка и представление в УРИ паспортов готовности к осенне-зимнему периоду | до 31.08.2022 | ОМСП совместно с ПЖКК |