ТАЙМЫРСКИЙ  ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

#### АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### 15.01.                       26                    19

### от __________________20____ г.,  № _________

О мероприятиях, проводимых с целью подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов

С целью обеспечения контроля за подготовкой объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа к осенне-зимнему периоду                        2026-2027 годов Администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по подготовке объектов предприятий, учреждений 
и организаций на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов (далее – Комиссия) в составе согласно приложению 1 к постановлению.

2. Установить, что в случае отсутствия члена Комиссии его обязанности 
по участию в работе Комиссии возлагаются на лицо, в установленном порядке его замещающее.

3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов согласно приложению 2 к постановлению.

4. Заместителю Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по социальной политике Подобеду В.В.:

4.1. В срок до 02.03.2026 организовать создание комиссий по проведению весенних осмотров подведомственных объектов образования, культуры и спорта.

4.2. В срок до 03.04.2026 направить в Управление развития инфраструктуры муниципального района планы мероприятий по подготовке объектов образования, культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

4.3. В срок до 15.06.2026 организовать создание комиссий по проверке готовности объектов образования, культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

4.4. В срок до 06.07.2026 провести предварительную проверку (оценку) готовности объектов образования, культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов и организовать подготовку документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

5. Рекомендовать руководителям государственных краевых учреждений, расположенных на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа, первому заместителю Главы города Дудинки Ожегову Е.В., Главе сельского поселения Караул Гуриной Н.Б., Главе сельского поселения Хатанга Гашеву А.А., Главе городского поселения Диксон Бураку Н.В.:

5.1. В срок до 02.03.2026 создать комиссии по проведению весенних осмотров подведомственных объектов и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

5.2. В срок до 03.04.2026 направить в Управление развития инфраструктуры муниципального района планы мероприятий комиссий по подготовке подведомственных объектов и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

5.3. В срок до 15.06.2026 создать комиссии по проверке готовности подведомственных объектов и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

5.4. В срок до 06.07.2026 провести предварительную проверку (оценку) готовности подведомственных объектов и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов и организовать подготовку документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

6. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса:

6.1. В срок до 02.03.2026 создать комиссии по проведению осмотров объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса.

6.2. В срок до 31.03.2026 разработать, утвердить и направить в Управление развития инфраструктуры муниципального района планы-графики подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2025-2027 годов с указанием ответственных лиц, сроков исполнения мероприятий, видов работ и источников финансирования в рамках затрат, предусмотренных в тарифах на 2026 год, по форме согласно приложению 3 к постановлению.

6.3. Осуществлять контроль за использованием запасов материально-технических ресурсов в период прохождения осенне-зимнего отопительного периода 2026-2027 годов.

6.4. В срок до 06.07.2026 провести предварительную проверку (оценку) готовности объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов и организовать подготовку документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

7. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального обнародования.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия

Главы муниципального района                                                 С.В. Шаронов